ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от 31.05.2019                                                                                                  № 81

станица Архангельская

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района  к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район, к устойчивой работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

п о с т а н о в л я ю:

1. Заместителю главы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Н.А.Булатовой обеспечить:

1)в установленном законодательством порядке организацию работы постоянно действующей комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района к работе в осенне-зимний период;

2)организацию и проведение анализа готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района к осенне-зимнему периоду.

2. Постоянно действующей комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Архангельского сельского поселения  Тихорецкого район к работе в осенне-зимний период утвердить план по подготовке учреждений, находящихся на территории  Архангельского сельского поселения Тихорецкого района  к работе в осенне - зимний период 2019-2020 годов (приложение № 1).

3.Комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе  в осенне-зимний период:

1)организовать подготовку жилищного фонда, водоснабжающих, теплоэнергетических, газовых и других коммунальных объектов, независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов;

2)организовать разъяснительную работу среди населения по установке приборов учета воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей подъездов для целей энергосбережения;

3)отработать план взаимодействия жилищных, тепло, водо, электро, газоснабжающих и других организаций, независимо от их ведомственной  принадлежности в случае внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также в вопросах оперативной локализации и уменьшения ущерба в случае возникновения стихийных бедствий и согласовать его со всеми заинтересованными организациями;

4)провести мониторинг автономных дизельных электростанций по их  работоспособности и комплектности, созданию на них запасов топлива;

5)в течение подготовки к отопительному сезону регулярно рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с организацией работы подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к зиме.

4.Заместителю главы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Н.А.Булатовой:

1)организовать работу дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для подсыпки дорог местного значения и тротуаров;

2)предусмотреть создание аварийного запаса материально-технических ресурсов на базе МУП ЖКХ по обеспечению бесперебойным водоснабжением;

3)организовать выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

5. Начальнику финансово-экономического  отдела администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района  Захарченко Л.А.:

1)предусмотреть при корректировке бюджета сельского поселения финансовые средства, обеспечивающие качественную подготовку  объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

6. Начальнику  общего отдела А.В.Черемисиной обеспечить размещение на официальном сайте администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародование в специально установленных местах.

7. Руководителям бюджетной сферы:

1)представлять в постоянно действующую комиссию действующей комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района к работе в осенне-зимний период информацию:

до 1 октября 2019 года - о завершении работ по подготовке к осенне-зимнему периоду;

до 15 октября 2019 года - о выполнении Плана мероприятий.

8.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района				             	 Н.А.Булатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района

от _______________ № ______

ПЛАН

по подготовке учреждений, находящихся на территории

Архангельского сельского поселения к работе в осенне-зимний период

2019-2020 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Учреждение | ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текущий ремонт |
| 1 | Подготовка котельной в ст. Архангельской по ул. Ленина,6 (СОШ № 33) (текущий ремонт и техническое обслуживание котельного оборудования, тепловых сетей согласно график а) | МУП ТГП «Тихорецктепло | . Захаров Н.И. | август- сентябрь 2019 года |
| 2 | Подготовка котельной №9 в ст. Архангельской по ул. Фрунзе (текущий ремонт и техническое обслуживание котельного оборудования, тепловых сетей согласно графика ) | МУП ТГП «Тихорецктепло | . Захаров Н.И. | август- сентябрь 2019 года |
| 3 | Подготовка котельной пос.Малороссийском, ул.Мира, № 4-а (текущий ремонт и техническое обслуживание котельного оборудования, тепловых сетей согласно графика ) | МУП ТГП «Тихорецктепло» | . Захаров Н.И. | август- сентябрь 2019 года |
| 4 | Текущий ремонт здания МБОУ СОШ №35 пос.Малороссийский | Администрация МОТР, СОШ №35, | О.В.Шинтяпкина И.В.Мигик | до 1 августа 2019 года |
| 5 | Текущий ремонт здания МБОУ СОШ №33 , ст.Архангельской | Администрация МОТР, СОШ №33, | О.В.Шинтяпкина Н.И.Лобацкая | до 1 августа 2019 года |
| 6 | Текущий ремонт лечебного корпуса и поликлиники РБ №1 | Администрация РБ | Бражник Е.В. | до 1 сентября 2019 |
| 7 | Текущий ремонт здания МБДОУ №28 «Солнышко» | Администрация МОТР, МБДОУ №28 «Солнышко» | О.В.Шинтяпкина Л.А.Атанова | август 2019 года |
| 8 | Текущий ремонт здания МБДОУ №5 «Дубок» | Администрация МОТР, МБДОУ №5 «Дубок» | О.В.Шинтяпкина О.А.Ющенко | август 2019 года |
| 9 | Текущий ремонт здания МБДОУ №17 «Колокольчик» | Администрация МОТР, МБДОУ №17 «Колокольчик» | О.В.Шинтяпкина Н.В.Федорова | август 2019 года |
| 10 | Частичный ремонт отмосток вокруг здания Архангельского СДК | МУ СДК, администрация АСП | В.В.Лихобабина | до 1 сентября 2019 года |
| 11 | Текущий ремонт фойе | МУ СДК, администрация АСП | В.В.Лихобабина | до 1 сентября 2019 года |
| 12 | Текущий ремонт в кабинетах директора и детского сектора | МУ СДК, администрация АСП | В.В.Лихобабина | до 1 сентября 2019 года |
| 13 | Подсыпка ГПС дорог с гравийным покрытием объемом 2428 куб протяженностью 4км.290м. по улицам: ул. Мичурина от №47 до ул. Полевой в пос.Малороссийском, ул. Пролетарская от ул. Кирова до ул. Советской, проезд от ул. Красной до ул. Макарова, ул. Халтурина от ул. Партизанской до полевой дороги, проезд от ул. Макарова №29 до ул. Красной, пер. Ворошилова, кладбище ул. Советской, кладбище ул. Пискохи | Администрация сельского поселения | Н.А.Булатова | 2 квартал 2019 года |
| 14 | Ремонт тротуара по ул. Советская от ул. Пролетарской до ул. Халтурина в ст-це Архангельской, протяженностью 1036 м. Ремонт тротуара по ул. Красная от №160 до №302 в ст-це Архангельской, протяженностью 1501 м., | Администрация сельского поселения | Н.А.Булатова | 2-3 квартал 2019 года |
| 15 | Текущий ремонт помещений | МДОУ №17 «Колокольчик», | Н.В.Федорова, | до 1 августа 2019 года |
| 16 | Текущий ремонт цоколя и входной группы | Малороссийский СДК, | И.В.Асташова | Май-август 2019 года |
| 17 | Текущий ремонт фойе и коридора | Малороссийский СДК, | И.В.Асташова | Май-август 2019 года |
| 18 | Ремонт цоколя и ступеней в Малороссийском СДК | Малороссийский СДК, | И.В.Асташова | июль-август 2019 года |
| 19 | Текущий ремонт санитарных комнат корпуса №1 | ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» | Сазонова Н.В. | сентябрь 2019 |
| 20 | Текущий ремонт помещений стационара и амбулатории | Малороссийская больница и амбулатория | Захаров В.К. | сентябрь 2019 |
| 21 | Побелка, покраска фасадов, оконных проемов помещений зданий и сооружений, подъездов | Все предприятия | Руководители предприятий, МУП ЖКХ ст.Архангельской | июнь-сентябрь 2019 года |
| 22 | Проведение частичного остекления окон, ремонт оконных рам | Все предприятия поселения | Руководители предприятий | Август-сентябрь 2019 года |
| 23 | Проведение гидравлических испытаний теплотрасс в п. Малороссийский и ст. Архангельской | Администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района | Захаров Н.И. | Июль-август 2019 года |
| 24 | Проведение гидравлических испытаний зданий администрации Архангельского с/п, Архангельского ДК, Малороссийского ДК | администрация Архангельского с/п, Архангельского ДК, Малороссийского ДК | Н.А.Булатова В.В.Лихобабина И.В.Асташова | Июль-август 2019 года |
| 25 | Герметизация окон, установка самозакрывающихся пружин | Все предприятия поселения | Руководители предприятий | Сентябрь-октябрь 2019 года |
| 26 | Проведение гидравлических испытаний отопительной системы поселения | Собственники многоквартирных домов | Волокитина Е.А., | Август-сентябрь 2019 года, согласно графиков с предоставлением актов |
| 27 | Проверка вентиляционных каналов и дымоходов многоквартирных домов | Собственники многоквартирных домов | Волокитина Е.А., | Август-сентябрь 2019 года, с предоставлением актов |
| 28 | Заготовка твердого топлива | МДОУ №28 «Солнышко», МУП ЖКХ ст.Архангельской | Л.А.Атанова, А.В. Болотин | Август-сентябрь 2019 года |
| 29 | Поверка приборов учета теплоэнергии в администрации Архангельского ДК, Малороссийского ДК | Архангельского ДК, Малороссийского ДК | В.В.Лихобабина И.В.Асташова | Июнь-сентябрь 2019 года |
| 30 | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина № 23 ст. Архангельской | администрация Архангельского с/п | Н.А.Булатова | Июль-октябрь 2019 года |
| 31 | благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Фрунзе № 24, 24-А ст. Архангельской | администрация Архангельского с/п | Н.А.Булатова | Июль-октябрь 2019 года |
| 32 | Грейдирование улиц с гравийным и грунтовым покрытием в ст. Архангельской и пос.Малороссийском | администрация Архангельского с/п | Н.А.Булатова | 2 квартал 2019 года |
| Водоснабжение |
| 1 | капитальный ремонт скважины № 3879 глубиной 349м, расположенной по адресу Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Архангельская, ул. Степная, водозабор №3 | Администрация сельского поселения | Н.А.Булатова | 3 квартал 2019года |
| 2 | капитальный ремонт скважины №2159 глубиной 362м, расположенной по адресу Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Архангельская, ул. Отрадная, водозабор №1, | Администрация сельского поселения | Н.А.Булатова | 3 квартал 2019года |
| 3 | ремонт водопроводной сети в поселке Малороссийском по пер. Южному от ул. Юбилейной до №17 (260м) | МУП ЖКХ | А.В.Болотин | 3 квартал 2019года |
| 4 | ремонт водопроводной сети ул. Советская от ул. Макарова до ул. Красной в ст. Архангельской(274м) | МУП ЖКХ | А.В.Болотин | 3 квартал 2019года |
| 5 | Установка ограждения, 1 зоны проекта ЗСО на водозаборе № 7 в п. Малороссийском по пер. Котельному (120м) | МУП ЖКХ | А.В.Болотин | 3 квартал 2019года |
| 6 | Установка ограждения, согласно 1 зоны проекта ЗСО на водозаборе №5 в п. Малороссийском (105м) | МУП ЖКХ | А.В.Болотин | 3 квартал 2019года |
| 7 | Раскарчевка деревьев и планировка территории Водозабора №8 , согласно 2 зоны проекта ЗСО по ул.Жлобы в пос. Малороссийском | МУП ЖКХ | А.В.Болотин | 3 квартал 2019года |
| 8 | Промывка, продувка, обеззараживание сетей и башен, установка кранов для отбора проб, установка крышек на распределительные колодцы | МУП ЖКХ | А.В.Болотин | до 1 октября 2019 года |
| 9 | Текущие ремонты всех водозаборов поселения | МУП ЖКХ | А.В.Болотин | до 1 октября 2019 года |
| Газификация и электроснабжение |
| 1 | Обрезка деревьев, создающих угрозу проводам, подводящим электричество к зданиям и сооружениям, газопроводам | Все предприятия поселения, Руководители ТОС, Архангельский сетевой участок | руководители | в течение всего периода подготовки |
| 2 | Обрезка деревьев, создающих угрозу электрообеспечению вдоль линий электропередач | Сетевой участок | С.А.Ахмедов | в течение всего периода подготовки |
| 3 | установка уличных светильников на существующие бетонные опоры ПАО «Кубаньэнерго по ул. Восточной от ул. Кубанская до ул. Ленина в ст. Архангельской; ул. Комсомольской от ул. Ленина до ул. Фрунзе в ст. Архангельской; ул. Советской от ул. Кирова до ул. Выгонная в ст. Архангельской Тихорецкого района Краснодарского края, ул. Молодежной от ул. Майской до ул. Мичурина в поселке Малороссийском | Администрация сельского поселения | Н.А.Булатова | 3 квартал 2019года |
| 4 | Проведение текущих ремонтов дизельных электростанций. | ООО «Интеграл Агро», ПНИ, МУП ЖКХ, ЗАО ИПС «Зори Кавказа», ОАО «Малороссийский элеватор», ЗАО «Сахарный комбинат «Тихорецкий» | Е.В.Гудов, Н.В.Сазонова, Н. И. Волобуев Р.И.Башкатова, Л.Н.Пищулина Н.В.Мартынов | постоянно |
| 5 | Покраска надземных уличных газопроводов, проверка технического состояния, подготовка и подключение ГРПШ | ООО Тихорецгазсервис | Д.С.Агров | 3 квартал 2019 года |
| 6 | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства, находящегося на территории сельского поселения | ООО Тихорецгазсервис | Д.С.Агров | в течении года |
| V.Пожарная безопасность |
| 1 | Проведение ремонта пожарных гидрантов в поселении | Администрация, МУП ЖКХ ст.Архангельской | Н.А.Булатова А.В.Болотин | Июнь- август 2019 года |
| 2 | Установка пожарных гидрантов | Администрация, МУП ЖКХ ст.Архангельской | Н.А.Булатова А.В.Болотин | Июнь- август 2019 года |

Заместитель главы

Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района					                                Н.А.Булатова

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения администрации Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района

от _________________№_______

«О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов»

Проект подготовлен и внесен:

Заместитель главы

Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                       Н.А.Булатова

Проект согласован:

Ведущий специалист администрации

Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района					          А.Н.Сеферова

Начальник общего отдела администрации

Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района					      А.В.Черемисина