РАСПОРЯЖЕНИЕ

АМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от 01.03.2016				                                                                   №17

станица Архангельская

О  благоустройстве и наведении санитарного порядка на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района

в весенне-летний период

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Тихорецкий район от 29 февраля 2016 года № 43-р «О благоустройстве и наведении санитарного порядка на территории муниципального образования Тихорецкий район», в целях улучшения благоустройства и обеспечения должного санитарного содержания территории сельского поселения, создания в поселении благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в весенне-летний период, выполнения неотложных работ по благоустройству после завершения осенне-зимнего периода:

1.Организовать на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района в период с 1 марта 2016 года по 1 мая 2016 года двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района.

2.12 марта и 16 апреля 2016 года принять участие в общерайонных субботниках по наведению санитарного порядка и благоустройству территории Архангельского сельского поселения.

3.Утвердить план мероприятий проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке весенне-летнего периода 2016 года (приложение № 1).

4.Заместителю главы администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Н.А.Булатовой, руководителям предприятий, организаций и учреждений, председателям комитетов территориального общественного самоуправления провести организационно-разъяснительную работу для выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, автомобильных дорог местного значения, площадей, зеленых зон, детских игровых и спортивных площадок, прилегающих территорий предприятий и организаций поселения.

5.Закрепить работников администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района, депутатов Совета Архангельского сельского поселения (по согласованию), за участками территории поселения в целях обеспечения надлежащего санитарного порядка и благоустройства (приложение № 2).

6.Предложить руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории сельского поселения:

-обеспечить выполнение работ по благоустройству и наведению санитарного порядка на прилегающих и закрепленных территориях;

- выполнить ремонт фасадов зданий;

-принять участие в проведении общерайонных субботниках 12 марта и 16 апреля 2016 года;

-оказывать содействие в выделении транспортных средств, а также  в направлении людей для выполнения работ по благоустройству территории поселения.

7.Предложить генеральному директору ЗАО «Сахарный комбинат «Тихорецкий» (А.Н.Кулевский) организовать наведение санитарного порядка на территории кладбища по ул.Пискохи в срок до 16 апреля 2016 года.

8.Заместителю главы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Н.А.Булатовой:

-согласовать с руководителями предприятий организаций и учреждений закрепление участков на территории центрального кладбища по наведению санитарной очистки, обеспечив транспортом по мере необходимости;

-организовать проведение работ по снижению численности безнадзорных животных.

-активизировать работу по оформлению материалов об административных правонарушениях на руководителей предприятий, организаций и учреждений, жителей станицы о непринятии мер по наведению надлежащего санитарного порядка на прилегающих территориях.

9.Начальнику МУП «ЖКХ ст.Архангельской» организовать:

-проведение ликвидации стихийных свалок на территории поселения;

-еженедельную санитарную очистку места складирования ТБО в станице

Архангельской;

-подготовку системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

-наведение санитарного порядка на водозаборах

ст.Архангельской и пос.Малороссийский к безаварийной работе в весенне-летний период.

10.Специалисту Архангельского сельского поселения Е.А.Буцыковой  провести обследование состояния заградительных дамб, прибрежной зоны реки «Челбас» и реки «Малая Борисовка» с целью организации их санитарной очистки и восстановлению пропускной способности дамб.

11.Специалисту Архангельского сельского поселения Д.В.Гончарову

предложить руководителям крестьянско-фермерских хозяйств граничащих с федеральной дорогой «Павловская-Махачкала» провести санитарную очистку и обрезку деревьев вдоль дороги.

12.Специалисту общего отдела  А.В.Черемисиной еженедельно по

(пятницам) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения двухмесячника, 12 марта и 16 апреля о ходе проведения  общерайонных субботников в управление жилищно -коммунального хозяйства администрации  муниципального образования Тихорецкий район (телефон и факс 48-4-42) для обобщения и доклада главе муниципального образования Тихорецкий  район.

13.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

14.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района					            Е.М.Абашкин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения администрации Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района

от _____________№________

«О благоустройстве и наведении санитарного порядка на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района

в весеннее-летний период»

Проект подготовлен и внесен:

Заместитель глава Архангельского

сельского поселения

Тихорецкого района						          	         Н.А.Булатова

Проект согласован:

Начальник общего отдела администрации

Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района		  			        А.В.Черемисина

Ведущий специалист администрации

Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района				         	          А.Н.Сеферова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению главы

Архангельского сельского 								         поселения Тихорецкого района

от ________________№________

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке по Архангельскому сельскому поселению на период проведения двухмесячника

с 1 марта по 1 мая 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести совещание с руководителями организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности, председателями комитетов ТОС, председателями уличных и квартальных комитетов, участковыми ПОМ по вопросам благоустройства и наведения санитарного порядка на территории поселения. | с 28.01.2016 года по 05.03.2016 года | Е.М.Абашкин |
| 2 | Провести собрания жителей поселения по месту жительства с информацией о необходимости благоустройства, наведения надлежащего санитарного порядка на приусадебных участках, на территориях, прилегающих к домовладениям до оси проезжей части дороги. | с 05.03.2016 года по 12.03.2016 года | Н.А.Булатова председатели комитетов ТОС |
| 3 | Выполнять работы, связанные с благоустройством и санитарной очисткой территорий предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, а также прилегающих к ним территорий до оси проезжей части дороги. | Постоянно | Руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 4 | Организовать высадку деревьев, кустарников, цветов в местах общего пользования, на производственных и прилегающих территориях предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности; | С 17 марта по 28 апреля 2016 года | Е.М.Абашкин, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 5 | Провести работу по очистке полигона ТБО в районе центрального тока | март 2016 года | Е.Г.Комиссаров |
| 6 | Организовать санитарную очистку кладбища по ул.Пискохи | с 12 марта по 30 апреля 2016 года | Н.А.Булатова |
| 7 | Организовать санитарную очистку центрального кладбища по ул.Советской | с 12 марта по 30 апреля 2016 года | Н.А.Булатова |
| 8 | Проведение косметического ремонта центрального мемориала погибшим воинам в центральном парке | до 20 апреля 2016 года | Н.А.Булатова |
| 9 | Проведение ремонта детской площадки на территории центрального парка ст.Архангельской и сквера пос.Малороссийский | с 22 апреля по 1 мая 2016 года | Е.М.Абашкин |
| 10 | Проведение уходных работ на территории памятника В.И.Ленину по ул.Мичурина в пос.Малороссийский | с10 по 22 апреля 2016 года | Совет ветеранов З.П. Сербина |
| 11 | Проведение уходных работ по благоустройству территории памятника В.И.Ленину по ул.Ленина в ст.Архангельской | с 10 по 22 апреля 2016 года | Совет ветеранов М.В.Кучеренко |
| 12 | Наведение санитарного порядка и очистки берега реки Челбас в начале ул.Калинина, очистка береговой зоны вдоль ул.Карла-Маркса и ул.Поветкина | с 19 по 23 апреля 2016 года | Е.А.Буцыкова |
| 13 | Проведение работ по благоустройству на центральном стадионе ст.Архангельской | апрель 2016 года | Воропаева А.А. Рафиков И.А. |
| 14 | Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, жителям станицы обеспечить пропуск ливневых и паводковых вод по улицам, на территориях, прилегающих к домовладениям и административно-производственным зданиям. | с 15 марта по 31 марта 2016 года | Руководители предприятий, организаций, учреждений, председатели комитетов ТОС |
| 15 | Провести косметический ремонт фасадов административных зданий на территории поселения | с 12 марта по 1мая 2016 года | Е.М.Абашкин руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 16 | Провести грейдирование на улицах поселения | апрель 2016 года | Е.М.Абашкин |
| 17 | Проведение дорожных разметок на асфальтированных участках дорог у социально-значимых объектов | с 22 по 28 апреля 2016 года | Е.Г.Комиссаров, ООО «Дорожная фирма «Агат» |
| 18 | Провести работу по снижению численности безнадзорных животных | в течение двухмесячника | Н.А.Булатова |
| 19 | Проводить регулярные проверки санитарного состояния улиц, дворов, приусадебных участков, производственных и прилегающих территорий предприятий, организаций всех форм собственности. | Постоянно | Н.А.Булатова, ответственные на закрепленных участках |
| 20 | Произвести очистку лесополос вдоль федеральной дороги «Павловская-Махачкала», «Архангельская-Отрадная», «М-29 – Еремизино-Борисовская» | март-апрель 2016 года | Е.М.Абашкин, ООО «Дорожная фирма «Агат»,руководители фермерских хозяйств граничащих с дорогой: С.В.Мишуков,П.И.Кри-ковцев, В.Н.Ильин, В.А.Игнатов,А.В.Ельшин, Н.Г.Аулов, Н.В.Дроботов |
| 21 | Организовать побелку деревьев вдоль федеральной дороги «Павловская-Махачкала» в границах поселения | с 1 по 12 апреля 2016 года | Н.А.Булатова |
| 22 | Произвести обрезку и побелку деревьев в парках и местах общего пользования в поселении | с 1 по 12 апреля 2016 года | Н.А.Булатова |
| 23 | Произвести очистку въездов в пос. Малороссийский и ст. Архангельскую со стороны федеральной автодороги «Павловская-Махачкала» | В течение марта 2016 года | Н.А.Булатова |
| 24 | Изготовить и вывесить запрещающие знаки на стихийных свалках | до 1 мая 2016 года | Н.А.Булатова |
| 25 | Проведение ревизии с заменой лампочек на линиях освещения п.Малороссийский, ст.Архангельская | с16 по 25 апреля 2016 года | Н.А.Булатова |
| 26 | Установка дорожных знаков ул. Фрунзе ст. Архангельская | до 20 апреля 2016 года | Н.А.Булатова |
| 27 | Установка дорожных знаков пер. Южный пос. Малороссийский | до 30 апреля 2016 года | Н.А.Булатова |
| 28 | Организовать покраску забора на кладбище по ул.Пискохи | с 12 марта по 30 апреля 2016 года | Н.А.Булатова |

Заместитель главы Архангельского

сельского поселения Тихорецкого района				Н.А.Булатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению главы

Архангельского сельского    									поселения Тихорецкого района

от _____________№_____

Порядок закрепления работников администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района, депутатов Совета Архангельского сельского поселения (по согласованию), за участками территории поселения в целях обеспечения надлежащего санитарного порядка и благоустройства

| Наименование населенных пунктов и участков улиц входящих в округ территориального общественного самоуправления | Ф.И.О. депутатов округа | Ф.И.О. руководителя ТОС | Ф.И.О. закрепленного от администрации |
| --- | --- | --- | --- |
| Округ территориального общественного самоуправления №1 В границах поселка Малороссийского. Мичурина, пер. Южный, Полевая Мира, Жлобы, Зеленая, пер Речной Школьная, Майская, пер Котельный Спортивная, Первомайская, Гражданская | ЗагорулькоТ.Л. Андрусенко Е.В. Горошко В.Г. Пчелинцева В.А. | Фефелов А.И. | Загорулько Н.А. Лобанов Д.А. |
| Округ территориального общественного самоуправления №2 В границах станицы Архангельской: ул.Садовая, ул. Степная, ул.Тихорецкая, ул.Московская, ул.Безрукова, ул.Северная, ул.Станичная, ул.Виноградского, ул.Паташная, пер.Кустарный, ул. Красноар-мейская с №1 по № 97а и с №2 по №192, ул.Кирова с №1 по №57 и с №2 по №60-а, ул.Поветкина с №1 по №65 и с №2 по №46, ул.К-Маркса с №1 по №27 и с№2 по №32, жд.будки №1546 км, №1547км, ул. Пискохи. | Борисова Л.В.. Погорелов Н.Н. Клюшников М.В. Копылов В.Н. Татаринцев Г.Г. | ТеплинскаяГ.С. | Клюшникова Л.В. Пацула Н.А. |
| Округ территориального общественного самоуправления №3 В границах станицы Архангельской: ул.Южная с 1 по №109 и с №2 по №24, ул.Восточная, ул.Кубанская, ул.Ленина, ул. Пионерская, ул.Калинина с №1 по №31 и с №2 по №40, ул.Первомайская с №1 по №57 и с №2 по №40, ул.Набережная, ул.Пушкина, ул.Курявого, ул.Красноармейская с №194 до конца и с №101 до конца, ул.Поветкина с №67 до конца и с №48 до конца, ул.Карла Маркса с №29 до конца и с №34 до конца, пер.Рабочкомовский, пер.Комсомольский, ул.Красная с №1 по №91 и с №2 по №124) | Атанова Л.А. Кукушка Л.Н. Дроботова О.А. Синьговский А.Д. | Лозина Т.Н. | . Воропаева А.А.. Дятлова О.А. |
| Округ территориального общественного самоуправления № 4 В границах станицы Архангельской: ул.Макарова,ул.Комсомольская, ул.Советская с №111 по №189 и с №112 по №148, пер.Красный, ул.Партизанская с №85 до конца и с №88 до конца, ул.Красная с №93 до конца и с №126 до конца, ул.Гагарина с №1 по №21 и с №2 по №36, ул.Фрунзе с №1 по №19 и с №2 по №26 | Корбань А.М. Рафиков И.А. Мащенко Н.В. Лобацкая Н.И. | ВолобуеваЛ.Ю. | Абашкина А.А. БарабановаИ.М. |
| Округ территориального общественного самоуправления № 5 В границах станицы Архангельской: ул.Короткая, ул.Отрадная, ул.Ворошилова, ул.Первомайская с №42 до конца и с №59 до конца. пер.Средний, ул.Гагарина с №23 до конца и с №40 до конца, пер.Калинина, пер.Ворошилова, пер.Гагарина, ул.Калинина с №35 до конца и с №42 до конца, ул.Киселева, ул.Фрунзе с №25 до конца и с №38 до конца, ул.Советская с №191 до конца и с №150 до конца, ул.Южная с №111а до конца и с №26 до конца, | Панасюк С.В. Комиссаров Е.Г. Ершов Б.Ю. Горохова Н.М. | Купина Л.Т. | Волокитина Е.А. Черемисина А.В. |
| Округ территориального общественного самоуправления № 6 В границах станицы Архангельской: ул.Прямая, ул.Пролетарская, ул.Веселая, ул.Кирова с №59 до конца и с №64 до конца. ул.Выгонная, ул.Аульская, ул.Буденного, ул.Халтурина, пер.Зеленый, ул.Советская с №1 по №109 и с №2 по №110, ул.Партизан-ская с №1 по №83 и с №2 по №86. | Аулов Н.Г. Аленов А.Н. Кучеренко М.В. Копылова Е.А. | Алленов А.Н. | Новолыкина С.М. Гончаров Д.В. Буцыкова Е.А. |

Заместитель главы Архангельского

сельского поселения Тихорецкого района				Н.А.Булатова