РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от ___04.07.2016___				                                                 № _50-р_

станица Архангельская

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района  к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и на основании распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 мая 2015 года № 234-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» и от 31 мая 2016 года № 176-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов», постановления главы администрации Муниципального образования Тихорецкий район от 18.06.2016 года № 791 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Тихорецкий район к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов»:

1.Утвердить план по подготовке учреждений, находящихся на территории  Архангельского сельского поселения Тихорецкого района  к работе в осенне - зимний период 2016-2017 годов (приложение № 1).

2.Утвердить состав комиссии администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период (приложение № 2).

3.Комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе  в осенне-зимний период:

1)организовать подготовку жилищного фонда, водоснабжающих, теплоэнергетических, газовых и других коммунальных объектов, независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов;

2)организовать разъяснительную работу среди населения по установке приборов учета воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей подъездов для целей энергосбережения;

3)отработать план взаимодействия жилищных, тепло, водо, электро, газоснабжающих и других организаций, независимо от их ведомственной  принадлежности в случае внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также в вопросах оперативной локализации и уменьшения ущерба в случае возникновения стихийных бедствий и согласовать его со всеми заинтересованными организациями;

4)провести мониторинг автономных дизельных электростанций по их  работоспособности и комплектности, созданию на них запасов топлива;

5)в течение подготовки к отопительному сезону регулярно рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с организацией работы подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к зиме.

4.Заместителю главы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Н.А.Булатовой:

1)организовать работу дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для подсыпки дорог местного значения и тротуаров;

2)предусмотреть создание аварийного запаса материально-технических ресурсов на базе МУП ЖКХ по обеспечению бесперебойным водоснабжением, обеспечения инертными материалами для подсыпки дорог;

3)организовать выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

5.Специалисту финансово-экономического  отдела администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Н.А.Загорулько:

1)предусмотреть при корректировке бюджета сельского поселения финансовые средства, обеспечивающие качественную подготовку  объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

2)организовать работу по погашению до 1 сентября 2016 года задолженности потребителей перед предприятиями – поставщиками коммунальных услуг и энергоресурсов;

6. Начальнику  общего отдела А.В.Черемисиной обеспечить размещение на официальном сайте администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародование в специально установленных местах.

7.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района				             	 Н.А.Булатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению администрации

Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района

от __04.07.2016____№ _50-р_

ПЛАН

по подготовке учреждений, находящихся на территории

Архангельского сельского поселения к работе в осенне-зимний период

2016-2017 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Учреждение | ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальное строительство |
| 1 | Проводится работа по сбору необходимых документов для передачи котельной на территории СОШ №33 по концессионному соглашению | обслуживающая организация не определена | . | Июль – август 2016 года |
| 2 | Проводится работа по сбору необходимых документов для передачи котельной по ул.Фрунзе по концессионному соглашению | обслуживающая организация не определена |  | Июль – август 2016 года |
| 3 | Проводится работа по сбору необходимых документов для передачи автономной котельной спорткомплекса по ул.Ленина по концессионному соглашению | обслуживающая организация не определена |  | Июль – август 2016 года |
| 4 | Подготовка котельной пос.Малороссийском, ул.Мира, № 4-а (текущий ремонт и техническое обслуживание котельного оборудования, тепловых сетей согласно график ППР) | МУП ТГП «Тихорецктепло» | С.Я.Обернин | С июня по сентябрь 2016 года |
| 5 | Текущий ремонт здания СОШ №35 пос.Малороссийский | Администрация МОТР, СОШ №35, | О.В.Шинтяпкина В.А.Пчелинцева | до 1 сентября 2016 года |
| 6 | Текущий ремонт здания СОШ №33 , ст.Архангельской | Администрация МОТР, СОШ №33, | О.В.Шинтяпкина Н.И.Лобацкая | До 1 сентября 2016 года |
| 7 | Текущий ремонт лечебного и административного корпусов РБ №1 | Администрация РБ | Бражник Е.В. | До 15 августа 2016 года |
| 8 | Текущий ремонт здания ДДУ №28 «Солнышко» | Администрация МОТР, ДДУ №28 | О.В.Шинтяпкина Л.А.Атанова | июль 2016 года |
| 9 | Частичный ремонт отмосток вокруг здания Архангельского СДК | МУ СДК, администрация АСП | Е.В.Казаченко, | до 1 сентября 2016 года |
| 10 | Ремонт кровли СОШ №33 (здание начальной школы) | Администрация МОТР, СОШ №33, | О.В.Шинтяпкина Н.И.Лобацкая | До 1 сентября 2016 года |
| 11 | Ремонт кровли здание ДШИ | Администрация МОТР, СОШ №33, | Н.Н.Гордеева | До 1 сентября 2016 года |
| 12 | Капитальный ремонт дорог с грунтовым покрытием - ул. Первомайская - ул. Поветкина - ул. Выгонная - ул. Мичурина - ул.Гагарина - пер. Гагарина - ул.Макарова | Администрация сельского поселения | Н.А.Булатова | 3 квартал 2016 года |
| Текущий ремонт |
| 1 | Побелка, покраска фасадов, оконных проемов помещений зданий и сооружений, подъездов | Все предприятия | Руководители предприятий, МУП ЖКХ ст.Архангельской | август-сентябрь 2016 года |
| 2 | Демонтаж и монтаж кровли административного здания МУП ЖКХ ст.Архангельской | МУП ЖКХ ст.Архангельской | Е.Г.Комиссаров | август-сентябрь 2016 года |
| 4 | Проведение частичного остекления окон, ремонт оконных рам | Все предприятия поселения | Руководители предприятий | Август-сентябрь 2016 года |
| 3 | Проведение ремонта теплотрасс, замена запорной арматуры, подводящих трубопроводов | Администрация, МУП ЖКХ ст.Архангельской | Н.А.Булатова Е.Г.Комиссаров, | Июль-август 2016 года |
| 4 | Текущий ремонт помещений | МДОУ №17 «Колокольчик», Малороссийский СДК, | Н.В.Федорова, В.В.Лихобабина, | 3 квартал 2016 года |
| 5 | Герметизация окон, установка самозакрывающихся пружин | Все предприятия поселения | Руководители предприятий | Сентябрь-октябрь 2016 года |
| 6 | Проведение гидравлических испытаний отопительной системы поселения | Собственники многоквартирных домов МУП ЖКХ ст.Архангельской | Н.А.Булатова Е.Г.Комиссаров, | Август-сентябрь 2016 года, согласно графиков с предоставлением актов |
| 7 | Заготовка твердого топлива | МДОУ №28 «Солнышко», МУП ЖКХ ст.Архангельской | Л.А.Атанова, | Август-сентябрь 2016 года |
| Водоснабжение |
| 1 | замена водопроводной трубы по ул.Южной протяженностью 520м. | Администрация сельского поселения | Е.Г.Комиссаров | 3 квартал 2016года |
| 2 | Промывка, продувка, обеззараживание сетей и башен, установка кранов для отбора проб, установка крышек на распределительные колодцы | МУП ЖКХ | Е.Г.Комиссаров | до 1 октября 2016 года |
| 3 | Текущие ремонты всех водозаборов поселения | МУП ЖКХ | Е.Г.Комиссаров | 3 квартал 2016 года |
| 4 | текущий ремонт и ревизия насосного оборудования | ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» | Сазонов В.Н. | август 2016 |
| Газификация и электроснабжение |
| 1 | Обрезка деревьев, создающих угрозу проводам, подводящим электричество к зданиям и сооружениям, газопроводам | Все предприятия поселения, Руководители ТОС, Архангельский сетевой участок | руководители | в течение всего периода подготовки |
| 2 | Обрезка деревьев, создающих угрозу электрообеспечению вдоль линий электропередач | Сетевой участок | С.А.Ахмедов | в течение всего периода подготовки |
| 3 | Замена опор по ул.Красная, Партизанская, Восточная Макарова, Пролетарская, Калинина, Садовая. | Сетевой участок | С.А.Ахмедов | октябрь 2016года |
| 4 | замена трансформаторных подстанций по ул.Макарова, Садовая. | Сетевой участок | С.А.Ахмедов | октябрь 2016 года |
| 5 | Проведение текущих ремонтов дизельных электростанций. | ООО «Интеграл агро», ПНИ, МУП ЖКХ, ЗАО ИПС «Зори Кавказа», ОАО «Малороссийский элеватор», ЗАО «Сахарный комбинат «Тихорецкий» | Е.В.Гудов, В.Н.Сазонов, Е.Г.Комиссаров, Р.И.Башкатова, Л.Н.Пищулина | постоянно |
| 6 | Покраска надземных уличных газопроводов, проверка технического состояния, подготовка и подключение ГРПШ | Архангельский участок газа | В.А.Тихачев | 4 квартал 2016 года |
| 7 | Проверка и подготовка противопожарного состояния объектов газового хозяйства, находящегося на территории сельского поселения | Участок газа | В.А.Тихачев | 4 квартал 2016 года |
| V.Пожарная безопасность |
| 1 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | Малороссийский СДК, Администрация | Н.А.Булатова В.В.Лихобабина | Август 2016 года |
| 2 | Проведение ремонта пожарных гидрантов в поселении | Администрация, МУП ЖКХ ст.Архангельской | Н.А.Булатова Е.Г.Комиссаров | Июль- октябрь 2016 года |
| 4 | Обустройство подъездных площадок для забора воды | Администрация | Е.Г.Комиссаров | октябрь 2016 года |
| 5 | Испытание пожарных гидрантов | ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» | Сазонов В.Н. | сентябрь 2016 |

Заместитель главы

Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района					                                Н.А.Булатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению администрации

Архангельского  сельского

поселения Тихорецкого района

от __04.07.2016____№ _50-р_

СОСТАВ

комиссии по координации  хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы  к работе

в осенне-зимний период  2016-2017 годов

Абашкин

Евгений Михайлович                                глава Архангельского сельского

поселения, председатель комиссии;

Булатова                                                     заместитель главы  Архангельского

Наталья Александровна                            сельского поселения, заместитель

председателя комиссии.

Члены комиссии:

Лобоцкая                                                    директор СОШ№ 33 (по согласованию)

Наталья Ивановна

Ахмедов                                                     начальник Архангельского участка

Сергей Анатольевич                                 Тихорецких районных электросетей

(по согласованию);

Комиссаров                                               директор муниципального унитарного

Евгений Григорьевич                               предприятия «Жилищно-коммунальное 						       хозяйство  Архангельского сельского						       поселения Тихорецкого района» (по 							       согласованию);

Волокитина Елена                                    специалист администрации

Алексеевна	                                                Архангельского сельского поселения					                 (по согласованию).

Зеленская Людмила                                  главный специалист УЖКХ

Сергеевна                                                   МОТР

Заместитель главы

Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                           Н.А.Булатова