ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от 25.05.2017                                                                                                     № 45

станица Архангельская

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района  к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район, к устойчивой работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и на основании распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 мая 2017 года № 130 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду», постановления администрации муниципального образования Тихорецкий район от 19 мая 2017 года № 757 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории муниципального образования Тихорецкий район к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов»  п о с т а н о в л я ю:

1. Заместителю главы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Н.А.Булатовой обеспечить:

1)в установленном законодательством порядке организацию работы постоянно действующей комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района к работе в осенне-зимний период;

2)организацию и проведение анализа готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района к осенне-зимнему периоду.

2. Постоянно действующей комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Архангельского сельского поселения  Тихорецкого район к работе в осенне-зимний период утвердить план по подготовке учреждений, находящихся на территории  Архангельского сельского поселения Тихорецкого района  к работе в осенне - зимний период 2017-2018 годов (приложение № 1).

3.Комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе  в осенне-зимний период:

1)организовать подготовку жилищного фонда, водоснабжающих, теплоэнергетических, газовых и других коммунальных объектов, независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов;

2)организовать разъяснительную работу среди населения по установке приборов учета воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей подъездов для целей энергосбережения;

3)отработать план взаимодействия жилищных, тепло, водо, электро, газоснабжающих и других организаций, независимо от их ведомственной  принадлежности в случае внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также в вопросах оперативной локализации и уменьшения ущерба в случае возникновения стихийных бедствий и согласовать его со всеми заинтересованными организациями;

4)провести мониторинг автономных дизельных электростанций по их  работоспособности и комплектности, созданию на них запасов топлива;

5)в течение подготовки к отопительному сезону регулярно рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с организацией работы подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к зиме.

4.Заместителю главы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Н.А.Булатовой:

1)организовать работу дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для подсыпки дорог местного значения и тротуаров;

2)предусмотреть создание аварийного запаса материально-технических ресурсов на базе МУП ЖКХ по обеспечению бесперебойным водоснабжением, обеспечения инертными материалами для подсыпки дорог;

3)организовать выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

5.Специалисту финансово-экономического  отдела администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Н.А.Загорулько:

1)предусмотреть при корректировке бюджета сельского поселения финансовые средства, обеспечивающие качественную подготовку  объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

6. Начальнику  общего отдела А.В.Черемисиной обеспечить размещение на официальном сайте администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародование в специально установленных местах.

7. Руководителям бюджетной сферы:

1)представлять в постоянно действующую комиссию действующей комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района к работе в осенне-зимний период информацию:

до 1 октября 2017 года - о завершении работ по подготовке к осенне-зимнему периоду;

до 1 декабря 2017 года - о выполнении Плана мероприятий.

8.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района				             	  Е.М.Абашкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района

от 25.05.2017  № 45

ПЛАН

по подготовке учреждений, находящихся на территории

Архангельского сельского поселения к работе в осенне-зимний период

2017-2018 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Учреждение | ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текущий ремонт |
| 1 | Подготовка котельной в ст. Архангельской по ул. Ленина,6 (СОШ № 33) (текущий ремонт и техническое обслуживание котельного оборудования, тепловых сетей согласно график а) | МУП ТГП «Тихорецктепло | . Захаров Н.И. | Июнь – август 2017 года |
| 2 | Подготовка котельной №9 в ст. Архангельской по ул. Фрунзе (текущий ремонт и техническое обслуживание котельного оборудования, тепловых сетей согласно графика ) | МУП ТГП «Тихорецктепло | . Захаров Н.И. | Июнь – август 2017 года |
| 3 | Подготовка котельной пос.Малороссийском, ул.Мира, № 4-а (текущий ремонт и техническое обслуживание котельного оборудования, тепловых сетей согласно графика ) | МУП ТГП «Тихорецктепло» | . Захаров Н.И. | Июнь – август 2017 года |
| 4 | Текущий ремонт здания СОШ №35 пос.Малороссийский | Администрация МОТР, СОШ №35, | О.В.Шинтяпкина В.А.Пчелинцева | до 1 сентября 2017 года |
| 5 | Текущий ремонт здания СОШ №33 , ст.Архангельской | Администрация МОТР, СОШ №33, | О.В.Шинтяпкина Н.И.Лобацкая | До 1 сентября 2017 года |
| 6 | Текущий ремонт лечебного и административного корпусов РБ №1 | Администрация РБ | Бражник Е.В. | До 1 сентября 2017 |
| 7 | Текущий ремонт здания ДДУ №28 «Солнышко» | Администрация МОТР, ДДУ №28 | О.В.Шинтяпкина Л.А.Атанова | июнь 2017 года |
| 8 | Частичный ремонт отмосток вокруг здания Архангельского СДК | МУ СДК, администрация АСП | Е.В.Казаченко, | до 1 сентября 2017 года |
| 9 | Капитальный ремонт дорог с грунтовым покрытием - ул. Южная № 1-№79 , от ул. Фрунзе до № 150 - ул. Кубанская от ул. Южной до ул. Восточной - пер. Кустарный - ул. Красноармейская № 124-192, от№2 до ул. Станичной - ул.Виноградского - ул. Советская от № 1 до ул. Аульская - ул.Аульская -пер. Зеленый - Буденного от ул. Партизанской до пер. Зеленого - ул. Курявого от №2 до №8 - ул. Станичная -п. Малороссийский ул. Полевая - п. Малороссийский ул. Молодежная -п. Малороссийский от ул. Первомайской до пер. Речной | Администрация сельского поселения | Н.А.Булатова | 2 квартал 2017 года |
| 10 | Текущий ремонт помещений | МДОУ №17 «Колокольчик», | Н.В.Федорова, , | до 1 июля 2017 года |
| 11 | Текущий ремонт помещений | Малороссийский СДК, | В.В.Лихобабина, | 3 квартал 2017 года |
| 12 | Текущий ремонт прачечной и столярной мастерской | ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» | Сазонова Н.В. | сентябрь 2017 |
| 13 | Ремонт кровли | Малороссийская больница | Захаров В.К. | сентябрь 2017 |
| 14 | Текущий ремонт помещений стационара и амбулатории | Малороссийская больница и амбулатория | Захаров В.К. | сентябрь 2017 |
| 15 | Побелка, покраска фасадов, оконных проемов помещений зданий и сооружений, подъездов | Все предприятия | Руководители предприятий, МУП ЖКХ ст.Архангельской | июнь-сентябрь 2017 года |
| 16 | Замена оконных блоков административное здание ЖКХ | МУП ЖКХ ст.Архангельской | Волобуев Н.И. | 2-3 квартал 2017 года |
| 17 | Ремонт системы отопления административного здания ЖКХ | МУП ЖКХ ст.Архангельской | Волобуев Н.И. | 2-3 квартал 2017 года |
| 18 | Проведение частичного остекления окон, ремонт оконных рам | Все предприятия поселения | Руководители предприятий | Август-сентябрь 2016 года |
| 19 | Замена 2-х оконных блоков ДК ст. Архангельской | ДК ст. Архангельской | КазаченкоЕ.В. | июнь 2017 года |
| 20 | Проведение гидравлических испытаний теплотрасс п. Малороссийский и ст. Архангельской | Администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района | Н.А.Булатова | Июль-август 2017 года |
| 21 | Проведение гидравлических испытаний администрации Архангельского с/п, Архангельского ДК, Малороссийского ДК | Администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района | Н.А.Булатова Е.В.Казаченко В.В.Лихобабина | Июль-август 2017 года |
| 22 | Герметизация окон, установка самозакрывающихся пружин | Все предприятия поселения | Руководители предприятий | Сентябрь-октябрь 2016 года |
| 23 | Проведение гидравлических испытаний отопительной системы поселения | Собственники многоквартирных домов МУП ЖКХ ст.Архангельской | Волокитина Е.А., | Август-сентябрь 2017 года, согласно графиков с предоставлением актов |
| 24 | Заготовка твердого топлива | МДОУ №28 «Солнышко», МУП ЖКХ ст.Архангельской | Л.А.Атанова, | Август-сентябрь 2017 года |
| 25 | Приобретение рубероида и утеплительного материала для обмотки теплотрасс | Администрация сельского поселения | Н.А.Булатова | июнь-август 2017года |
| Водоснабжение |
| 1 | ремонт водопроводной сети по ул. Станичная от жилого дома № 2 до улицы Степная (210м) | Администрация сельского поселения МУП ЖКХ | Н.И.Волобуев Н.А.Булатова | 3 квартал 2017года |
| 2 | по ул. Курявого от распределительного колодца по ул. Карла-Маркса до ул. Курявого (150м) | Администрация сельского поселения МУП ЖКХ | Н.И.Волобуев Н.А.Булатова | 3 квартал 2017года |
| 3 | ул. Гагарина от ул. Комсомольской до ул. Красной (150м) | Администрация сельского поселения МУП ЖКХ | Н.И.Волобуев Н.А.Булатова | 3 квартал 2017года |
| 4 | ул. Первомайская от ул. Фрунзе до № 64 (100) | Администрация сельского поселения МУП ЖКХ | Н.И.Волобуев Н.А.Булатова | 3 квартал 2017года |
| 5 | замена общедомовых узлов учета холодной воды (2 узла) | Администрация сельского поселения МУП ЖКХ | Н.И.Волобуев Н.А.Булатова | 3 квартал 2017года |
| 6 | установка чистотного преобразователя пер. Котельный п. Малороссийский водозабор арт скважина № 22 | Администрация сельского поселения МУП ЖКХ | Н.И.Волобуев Н.А.Булатова | 3 квартал 2017года |
| 7 | Промывка, продувка, обеззараживание сетей и башен, установка кранов для отбора проб, установка крышек на распределительные колодцы | МУП ЖКХ | Н.И.Волобуев | до 1 октября 2017 года |
| 8 | Текущие ремонты всех водозаборов поселения | МУП ЖКХ | Н.И.Волобуев | до 1 октября 2017 года |
| Газификация и электроснабжение |
| 1 | Обрезка деревьев, создающих угрозу проводам, подводящим электричество к зданиям и сооружениям, газопроводам | Все предприятия поселения, Руководители ТОС, Архангельский сетевой участок | руководители | в течение всего периода подготовки |
| 2 | Обрезка деревьев, создающих угрозу электрообеспечению вдоль линий электропередач | Сетевой участок | С.А.Ахмедов | в течение всего периода подготовки |
| 3 | установка таймеров времени на уличном освещении | Администрация сельского поселения | Н.А.Булатова | 2 квартал 2017года |
| 4 | изготовление проектно-сметной документации на уличное освещение ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Степная, ул. Партизанская(топосъемка) | Администрация сельского поселения | Н.А.Булатова | со 2 квартала 2017года |
| 5 | Проведение текущих ремонтов дизельных электростанций. | ООО «Интеграл агро», ПНИ, МУП ЖКХ, ЗАО ИПС «Зори Кавказа», ОАО «Малороссийский элеватор», ЗАО «Сахарный комбинат «Тихорецкий» | Е.В.Гудов, Н.В.Сазонова, Н. И. Волобуев Р.И.Башкатова, Л.Н.Пищулина | постоянно |
| 6 | Покраска надземных уличных газопроводов, проверка технического состояния, подготовка и подключение ГРПШ | ООО Тихорецгазсервис | Д.С.Агров | 3 квартал 2017 года |
| 7 | Проверка и подготовка противопожарного состояния объектов газового хозяйства, находящегося на территории сельского поселения | ООО Тихорецгазсервис | Д.С.Агров | 4 квартал 2017 года |
| V.Пожарная безопасность |
| 1 | Проведение ремонта пожарных гидрантов в поселении | Администрация, МУП ЖКХ ст.Архангельской | Н.А.Булатова Н.И.Волобуев | Июль- октябрь 2017 года |
| 2 | Установка пожарных гидрантов | Администрация, МУП ЖКХ ст.Архангельской | Н.А.Булатова Н.И.Волобуев | Июль2017 года |

Заместитель главы

Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района					                                Н.А.Булатова