- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО  РАЙОНА

от 01.03.2021			                                                            № 23

ст. Архангельская

О внесении изменения в постановление администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района от 25  августа  2020  года  № 123  «Об утверждении муниципальной программы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района «Благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района»

В целях приведения в соответствие муниципальной программы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района «Благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района», п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района от 25 августа 2020 года № 123 «Об утверждении муниципальной программы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района «Благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района» изменение, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2.Специалисту 1 категории финансово-экономического отдела администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района (Цецорина) разместить, настоящее постановление на официальном сайте администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района	                                                   Е.М. Абашкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района

от 01.03.2021  № 23

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района от 25.08.2020 № 128 (в редакции постановления от 01.03.2021 № 23)

| - ПАСПОРТ - муниципальной программы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района. «Благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района». |
| --- |
| Координатор муниципальной программы | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | увековечение памяти погибших при защите Отечества; комплексное решение проблем, связанных с капитальным ремонтом и благоустройством братской могилы и воинских захоронений на территории Архангельского сельского поселения; |
| Задачи муниципальной программы | выполнение капитального ремонта и благоустройства Братской могилы 36-ти красных партизан, погибших в годы гражданской войны и 4 советских воинов, погибших в боях с фашистами, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг.; выполнение капитального ремонта и благоустройства Братской могилы красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг.; нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения; установка мемориальных знаков на воинских захоронениях. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | приведение в надлежащее состояние воинских захоронений: «Братская могила 36-ти красных партизан, погибших в годы гражданской войны и 4 советских воинов, погибших в боях с фашистами, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг»; «Братская могила красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг.». активизация работы по патриотическому воспитанию граждан Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объём финансирования муниципальной программы на 2021-2023 год составляет – 12346,0 тыс. рублей в том числе на: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 12346,0 тыс. рублей; 2023 год –0,0 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета - 9348,9 тыс. рублей, в том числе на: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 9348,9 тыс. рублей; 2023 год –0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 2636,8 тыс. рублей, в том числе на: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2636,8 тыс. рублей; 2023 год –0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 360,3 тыс. рублей, в том числе на: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 360,3 тыс. рублей; 2023 год –0,0 тыс. рублей; |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Архангельского сельского поселения Тихорецкого района «Благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района на 2021-2023 года» (далее – программа) разработана соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от19.09.2019 № 623 "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по проведению мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Программа включает мероприятия по увековечиванию памяти участников, погибших в годы гражданской войны, Великой Отечественной войны, содержанию и благоустройству воинских захоронений.

Результаты осмотра воинских захоронений в станице Архангельской показали:

1.Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила 36-ти красных партизан, погибших в годы гражданской войны и 4 советских воинов, погибших в боях с фашистами, 1918-1920 гг.» - находится в удовлетворительном состоянии. Мемориальный комплекс расположен в центральном парке станицы Архангельской, размеры – 900 кв.м.
Братская могила представляет собой скульптуру воина, установленного на железобетонном постаменте 6 м высотой, с левой стороны расположены плиты с нанесением фамилий погибших воинов. Всего в Братской могиле 40 захороненных, в том числе: 34 неизвестных, 6 известных.
	 При осмотре мемориального  комплекса были выявлено отслоение настенной гранитной и керамической плитки с растворной прослойкой на постаменте, усадка облицовочного гранита покрытая вокруг постамента, разрушение основание под гранитным покрытием вокруг постамента, отслоение керамической плитки с растворной прослойкой на цоколе мемориального комплекса, усадка и деформация основания ступеней из тротуарной плитки, на мемориальном сооружении не видно имен погибших, плиты повыцветали.

Мемориальный комплекс  «Братская могила 36-ти красных партизан, погибших в годы гражданской войны и 4 советских воинов, погибших в боях с фашистами, 1918-1920 гг.» построена в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, но под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур имеет значительные повреждения. Указанные обстоятельства могут повлечь необратимый процесс дальнейшего разрушения данного памятника и, как следствие, необходимость вложения в последующем значительно больших денежных средств на их восстановление.;

2. «Братская могила красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг» - не является объектом культурного наследия. Братская могила представляет собой памятник установленный на железобетонном постаменте, в центре памятника расположены плиты с нанесением фамилий погибших воинов и с правой стороны расположена стела. Автор памятника неизвестен. Вид сегодняшнего мемориального комплекса неудовлетворительный. Согласно дефектного акта на памятнике произошло отслоение настенной мраморной плитки с растворной прослойкой на постаменте, произошла усадка и частичное разрушение тротуарной плитки на площадке, разрушено основание под тротуарной плиткой, отслоена керамическая плитка с растворной прослойкой на цоколе и площадке братской могилы, так же на мемориальном сооружении не видно имен погибших.

На протяжении многих лет братские могилы являются центром притяжения населения. К ним приходят, чтобы возложить цветы, почтить память погибших. Мемориальные комплексы посещают жители и гости Архангельского сельского поселения. Таким образом, остаётся актуальной проблема капитального ремонта, благоустройства воинских захоронений.

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа носит социальный характер. Реализация запланированных мероприятий с 2021 года по 2023 год позволит отремонтировать и благоустроить объект культурного наследия регионального значения  Архангельского сельского поселения Тихорецкого района.

Социальный эффект программы будет выражен:

- в улучшении внешнего объект культурного наследия, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Архангельского сельского поселения;

- в оборудовании мест для возложения венков, пешеходных дорожек, озеленении воинских захоронений;

- в совершенствовании работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы гражданской войны 1917-1922гг., в годы  Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

- в работе по воспитанию патриотизма у граждан Российской Федерации, особенно подрастающего поколения, и подготовка их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | … | N год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа Архангельского сельского поселения Тихорецкого района «Благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Архангельского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: комплексное решение проблем, связанных с благоустройством братской могилы и воинских захоронений на территории Архангельского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: - Проведение капитального ремонта и благоустройство части территорий объектов культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: выполнение капитального ремонта Братской могилы 36-ти красных партизан, погибших в годы гражданской войны и 4 советских воинов, погибших в боях с фашистами, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг | м | 3 | - | 30x30 | - |  |  |
| 1.2 | выполнение капитального ремонта Братской могилы красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг.». | м | 3 | - | 10.20x5.05x17.90 | - |  |  |

3. Перечень и краткое описание подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы в муниципальной программе не предусмотрены.

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель(распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
|  | Цель | комплексное решение проблем, связанных с благоустройством братской могилы и воинских захоронений на территории Архангельского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | проведение капитального ремонта и благоустройство части территорий объектов культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по восстановлению (капитальный ремонту, благоустройству) воинских захоронений, сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братской могилы 36-ти красных партизан, погибших в годы гражданской войны и 4 советских воинов, погибших в боях с фашистами, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг» |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | улучшение внешнего облика военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Архангельского сельского поселения | администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2022 | 12346,0 | 360,3 | 2636,8 | 9348,9 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 12346,0 | 360,3 | 2636,8 | 9348,9 |  | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 12346,0 | 360,3 | 2636,8 | 9348,9 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 12346,0 | 360,3 | 2636,8 | 9348,9 |  | 0,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

«Благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района на 2021-2023 года»

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Развитие культуры» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 12346,0 | 9348,9 | 2636,8 | 360,3 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе | 12346,0 | 9348,9 | 2636,8 | 360,3 | 0,0 |

Муниципальная программа Архангельского сельского поселения Тихорецкого района «Благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Архангельского сельского поселения», реализуется в рамках подпрограммы «Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества». Реализация программных мероприятий предусматривает софинансирование из краевого бюджета в размере 97%, и финансирование из местного бюджета в размере 3 % от общего объема финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

Объемы ассигнований из местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Архангельского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

5.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года, а также на оценке степени соответствия затрат запланированному уровню и эффективности использования средств местного бюджета, и проводится в соответствии с постановлением администрации Архангельского  сельского поселения Тихорецкого района от 11 сентября 2014 года №161 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Архангельского сельского поселения Тихорецкого района».

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

-формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

-организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

-принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

-несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

-разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

-проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

-ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

-готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы на официальном сайте;

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте;

-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

- Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Архангельского сельского поселения Тихорецкого района.»

Начальник общего отдела администрации

Архангельского сельского поселения

Тихорецкого района	                                                                     А.В.Черемисина